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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

от  20.10.2026 г.                                                                                                                 №   192     
                                                            
станица Некрасовская

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Некрасовском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»


В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Некрасовском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2025-2030годы», согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района  от 19 июня 2025 года № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Некрасовском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2025-2028 годы», постановление администрации Некрасовского сельского поселения от 10 ноября 2025 года №137 О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды в Некрасовском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2025-2028 годы»
3.И.о. начальника финансового отдел администрации Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района (Ковалевой Ю.В.) разместить на официальном сайте администрации Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района www.nekrasovskoesp.ru.
       4.Финансовому отделу администрации Некрасовского сельского поселения осуществлять финансирование данной Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на эти цели.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает со дня подписания.

Глава Некрасовского сельского
поселения Усть-Лабинского района	                                           О.Е. Гусева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Некрасовского сельского поселения 
Усть-Лабинского района
от 20.10.2026 № 192 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
[bookmark: _Hlk182433453]«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»

ПАСПОРТ
[bookmark: _Hlk182429443]муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»

	Наименование муниципальной программы
	[bookmark: _Hlk182429729]«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки муниципальной программы          
	- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 года       № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае»;
- постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».
 - постановление Правительства РФ от 09.02.2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	Подпрограммы
	Нет 

	Куратор
	Глава Некрасовского  сельского поселения Усть-Лабинского района.

	Координатор
	Глава Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.

	Ответственный исполнитель

	Администрация Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.

	Соисполнители
программы
	Нет  

	Цели 
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.   

	Задачи                      
	- повышение уровня комплексного благоустройства поселения,
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории

	Целевые показатели (индикаторы)
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;
площадь благоустроенных общественных территорий (парк, сквер и улицы), м2;
доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;
доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц, %.

	Сроки и этапы реализации                     
	2025-2030 годы

	Объем средств бюджета сельского поселения и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
	общий объем финансовых средств 83044360,5 рублей, из них: 
в том числе по годам реализации:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2025 год – 1199,8тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей;
краевой бюджет 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет 1199,8 тыс. рублей.

2026 год – 1120,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет-1120,0 тыс. рублей.

2027 год –80724560,50  рублей, из них:
федеральный бюджет –0,0 рублей;
краевой бюджет – 77495578,08 рублей;
местный бюджет- 3 228 982,42  рублей.

2028 год – 0,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет- 0,0 тыс. рублей.

2029 год – 0,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет- 0,0 тыс. рублей.

2030 год – 0,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет- 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств могут уточняться в связи с изменением финансирования

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, оценка планируемой эффективности ее реализации
	Повышение общего уровня благоустройства территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района;
улучшение эстетического состояния общественных территорий;
повышение уровня комфортности жизни населения



Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.
Благоустройство Некрасовского сельского поселения на сегодняшний день частично не отвечает нормативным требованиям.
Принимаемые меры по частичному благоустройству общественных мест не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство общественных мест, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды (в том числе зеленых насаждений).
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.
Комплексное благоустройство общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. 
Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения Программы;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий;
- обсуждение и (или) разработка с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу;
- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству территорий, приводится в соответствии с приложением № 1 к настоящей Программе.
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годы, утверждается согласно приложению № 2 к муниципальной программе Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района. 
Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».
Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы» (приложение № 6 к Программе);


[bookmark: _Hlk182431815]Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Целями муниципальной программы является создание условий для комфортного и безопасного проживания и отдыха граждан и благоустройство территорий общего пользования.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу повышение уровня благоустройства общественных территорий.
Реализация целей и задачей комплексного благоустройства общественных территорий будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям программы.
Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципальной программы.

Раздел 3. Механизм реализации муниципальной программы
и перечень мероприятий
В ходе реализации программы предусматриваются следующие мероприятия:
- благоустройство территорий общего пользования Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности, придаст привлекательности объектам общественного назначения.
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство общественных территорий.
Решение вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий, возможно только при активном участии граждан (собственников помещений).
Практика привлечения населения к реализации приоритетного проекта позволит обеспечить положительную динамику удовлетворённости населения уровнем благоустройства, повысит уровень социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий, а также обеспечивает прозрачность расходования средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета.
Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключёнными соглашениями с администрацией Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2030 год, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяются в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.
Адресный перечень объектов недвижимою имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года, приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.
Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, в соответствии с заключенными соглашениями с собственниками указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) в целях исполнения требований, установленных Правилами благоустройства территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключенными по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района  приведены в приложении № 5 к настоящей Программе.
Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке установленном такой комиссией.
Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства территорий в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовых территорий в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при одобрении соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
Программой при наличии необходимости предусматриваются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Раздел 4
ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 83044360,5 рублей, в том числе:
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	всего
	в разрезе источников финансирования

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	2025
	1199,8
	0,00
	0,00
	1199,8
	0,0

	2026
	1120,0
	0,0
	0,0
	1120,0
	0,0

	2027
	80724,6
	0,0
	77495,6
	3229,0
	0,0

	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2030
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальной программе:
	83044,4
	0,0
	77495,6
	5548,8
	0,0



Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды».
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
        5. Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых показателей. Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд Исполнители мероприятий муниципальной программы предоставляют в администрацию Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий). 
В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создана общественная комиссия по оценке и обсуждению предложений и проектов по благоустройству территории и формированию современной сельской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района (далее – муниципальная общественная комиссия). Свою деятельность муниципальная общественная комиссия осуществляет в соответствии с Порядком общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в целях повышения уровня благоустройства поселения, создания комфортной и современной городской (сельской) среды, разработан минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий. В состав минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий входят следующие виды работ: 
- обеспечение освещением общественных территорий; 
- установка скамеек, урн для мусора. 
дополнительного перечня работ: 
- оборудование автомобильных парковок; 
- устройство новых и ремонт пешеходных дорожек; 
- оборудование детских площадок; 
- оборудование спортивных площадок; 
- устройство газона; 
- посадка деревьев и иные виды работы;
- разработка дизайн-проекта;
- разработка проектно-сметной документации;
- прохождение государственной экспертизы проекта.
Благоустройство дворовых территорий сельского поселения, предусматривающее:
а) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка, замена скамеек, урн для мусора;
б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
устройство, оборудование парковочных мест;
высадка зеленых насаждений в виде деревьев, газонов и многолетних кустарников;
устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;
иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной, сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке, формовочной обрезке зеленых насаждений и корчеванию пней, вывозу порубочных остатков, работы по устройству (ремонту) системы организации ливневых стоков.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы и осуществляется с учетом критериев оценки эффективности, изложенных в порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности и реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования. Показатель эффективности реализации Программы (подпрограммы) (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
[image: ]
где:
N– количество показателей (индикаторов) Программы;
[image: ]– значение n-го показателя (индикатора);
[image: ]– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
[image: ]– плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
[image: ]– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за отчетный год.
При расчете оценки эффективности реализации Программы используются критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы.

6. Основные этапы и сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предусмотрена в 2025-2030 годах.

7. Управление рисками реализации муниципальной программы 
Мероприятиями Программы не предусмотрено использование налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов.
Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять на реализацию государственной программы и достижение ее основных показателей:
Финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования Программы.
При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых бюджетных параметров, мероприятия Программы будут пересмотрены с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения. 
Правовые риски реализации Программы связаны с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости корректировки Программы.
Организационные риски реализации Программы возникают при несогласованности действий координатора Программы и получателей средств краевого бюджета. Данный риск может повлечь за собой невыполнение цели и задачи, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляется при помощи организации должного взаимодействия между координатором Программы и получателями средств краевого бюджета.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации муниципальной программы.
Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов. 
В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной программы будут достигнуты поставленные цели.
К производственным рискам, связанным с деятельностью предприятий-исполнителей мероприятий программы, можно отнести следующие:
- организационные (ошибки менеджмента, внутреннего контроля и пр.); 
- рыночные, обусловленные изменением цен на сырьё, механизмы и пр.; 
- юридические (правовые), обусловленные вероятностью изменения налогового и гражданско-правового законодательства; 
- нормативные – централизованное изменение научно обоснованных нормативов наружного освещения и, соответственно – непредвиденное нарушения нормативов освещённости территорий, ухудшение эстетических свойств светоцветовой среды и повышение энергопотребления при эксплуатации; 
- технико-производственные (имущественные), обусловленные угрозой потери имущества или нанесения ему ущерба в результате форс-мажорных обстоятельств (природные или техногенные аварии, стихийные бедствия, террористические акты, вандализм и прочие причины, приводящие к повреждению и преждевременному износу воздушно-кабельных сетей и устройств наружного освещения; естественный износ сетей и оборудования; отсутствие необходимой качественной техники; нарушения в электроснабжении); 
- связанные с обязательствами, которые ведут к затратам по компенсации ущерба, нанесённого окружающей среде, юридическим или физическим лицам
Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач.
Способами ограничения административного риска являются: 
координация деятельности участников муниципальной программы;
осуществление контроля над достижением целевых показателей муниципальной программы и ожидаемых конечных результатов её реализации;
разработка и утверждение плана мероприятий по реализации муниципальной программы;
осуществление мониторинга реализации муниципальной программы.
Социальный риск связан с низкой социальной активностью населения, отсутствием культуры соучастия в благоустройстве общественных пространств.
Ограничить влияние социального риска на реализацию муниципальной программы предполагается за счет:
активного вовлечения населения станицы в реализацию мероприятий по благоустройству;
общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства;
популяризации трудового и (или) финансового участия в реализации проектов благоустройства дворовых территорий.
Потребительский риск связан с уменьшением объема выполненных работ исполнителями Программы и, как следствие, - с санкционированным уменьшением финансирования. Механизм управления потребительским риском реализации Программы и предельного снижения его вероятности должен предусматривать периодическую (например, ежеквартальную) индикацию производственных показателей исполнителей. 
8. Перечень целевых индикаторов и показателей задач 
муниципальной программы
Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:
	количество благоустроенных общественных территорий общего пользования;
	площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования;
	доля площади благоустроенных территорий общего пользования в общей площади общественных территорий, проценты;
	площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя поселения;
	Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ход и итоги реализации муниципальной программы представлена в следующей таблице.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
показателей (индикаторов), характеризующих ход и
итоги реализации муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Методика расчета показателя (индикатора)
	Источник информации для расчета значения показателя (индикатора)

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования
	Определяется в соответствии с количеством благоустроенных общественных территорий общего пользования
	Данные инвентаризации общественных территорий, отчет подрядной организации

	2
	Площадь благоустроенных общественных территорий общего пользования
	Определяется в соответствии с площадью благоустроенных общественных территорий общего пользования
	Отчет подрядной организации

	3
	Доля площади благоустроенных территорий общего пользования в общей площади общественных территорий
	Определяется как отношение площади благоустроенных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий
	Отчет подрядной организации, данные инвентаризации общественных территорий

	4
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
	Определяется в соответствии с площадью благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя
	Отчет подрядной организации, данные статистического отчета


32



Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы отражены в таблице

	Код аналитической программной классификации
	№ п/п
	Наименование

	Единица
измерения
	Значение целевых показателей (индикаторов) по годам

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	МП
	Пп
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	2.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	%
	0
	100
	0
	0
	0
	0

	
	
	3.
	Разработка дизайн-проекта общественной территории
	шт.
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4.
	Разработка проектно-сметной документации
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	5.
	Прохождение государственной экспертизы
	шт.
	0
	1
	0
	0
	0
	0








Раздел 9. Прочие условия реализации программы

	1. Администрация Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в  рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных  или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Некрасовского сельского поселения при  условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и дворовых территорий межведомственной комиссией в порядке,  установленном комиссией.
	2. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы:
- не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;
- не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
	За исключением:
случаев действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).



Глава 
Некрасовского сельского поселения 
Усть-Лабинского района			                          О.Е. Гусева

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»


Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории (парк, сквер), сформированный исходя из минимального перечня работ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2030 годы

	№ п/п
	Наименование общественной
территории

	Площадь территории,
кв.м
	Период благоустройства год

	1
	«Благоустройство парковой зоны по ул. Ленина в ст. Некрасовская» с кадастровым номером 23:35:1509002:320»
	     16084,00 кв.м.
	2027
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»


Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период до 2030 года, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяются в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ)

	№
п/п
	Адрес общественной территории
	Плановый период
реализации

	1
	2
	3

	1. Дворовые территории Некрасовского сельского поселения

	1.1.
	-
	
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»


Адресный перечень объектов недвижимого имущества
 (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил 
благоустройства территории Некрасовского сельского поселения

	№ п/п
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков
	Кадастровый номер земельного участка
	Собственник (пользователь)
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»


Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) 
об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии 
с требованиями утвержденных правил благоустройства территории Некрасовского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения
	Ожидаемый результат
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к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»


ПОРЯДОК
[bookmark: _Hlk67568505] разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения  дизайн-проекта благоустройства  территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»

1. Общие положения.
[bookmark: _Hlk67565437]1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы» (далее – Порядок). 
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

 2.Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района и территорий общего пользования поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении территории общего пользования Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется администрацией Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района (далее – администрация).
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта. 
3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется с собственниками инженерных сетей в случаях, установленных действующим законодательством, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, территории общего пользования Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта.
3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации.
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2025-2030 годы»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования, в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
	Год реализации
	Непосредственный
результат реализации мероприятия

	
	
	
	Всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	11

	

	1.1
	Разработка дизайн-проекта, 
ПСД, госэкспертиза проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Ленина в ст. Некрасовская» с кадастровым номером 23:35:1509002:320»
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество благоустроенных общественных территорий:
.
2025 год- ед.
2026 год-0 ед.
2027 год-1 ед.
2028 год-0 ед.
2029 год-0 ед.
2030 год-0 ед.


	
	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	2319,8
	1199,8
	1120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Всего
	2319,8
	1199,8
	1120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2
	Реализация проекта  «Благоустройство парковой зоны по ул. Ленина в ст. Некрасовская» с кадастровым номером 23:35:1509002:320»
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	краевой бюджет
	77495,6
	0
	0,0
	77495,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	3229,0
	0
	0,0
	3229,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Всего
	80724,6
	0
	0,0
	80724,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	Итого по общественным территориям:
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внешние источники
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Всего
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	

	 2.1
	 
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество благоустроенных дворовых территорий:
.
2025 год-0 ед.
2026 год-0 ед.
2027 год-0 ед.
2028 год -0 ед.
2029 год-0 ед.
2030 год-0 ед.

	
	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	Итого по дворовым территориям:
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.
	Всего:
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	краевой бюджет
	77495,6
	0
	0,0
	77495,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный бюджет
	5548,8
	1199,8
	1120,0
	3229,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внешние источники
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Всего

	83044,4
	1199,8
	1120,0
	80724,6
	0,0
	0,0
	0,0
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